# Actions

# Predlog projekta

# Verzija 1.0

# Pregled izmena

| Datum | Verzija | Opis | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.03.2007. | 1.0 | Inicijalna verzija | Milan |

# Sadržaj

1.	Cilj dokumenta	4

2.	Opseg dokumenta	4

3.	Lična karta projekta	4

4.	Opis projekta	4

5.	Znanja i veštine potrebne za izradu projekta	4

6.	Cilj i motivacija tima	4

7.	Vođa tima	5

8.	Komunikacija	5

9.	Planiranje vremena	5

# Predlog projekta

# Cilj dokumenta

Cilj dokumenta je definisanje projektnog zadataka i formiranje tima za razvoj web aoplikacije Actions

# Opseg dokumenta

Dokument opisuje temu i osnovne karakteristike projekta, motivaciju i potrebna znanja za njegovu izradu, motivaciju i osobine članove tima, komunikaciju među njima i vreme potrebno za izradu projekta.

# Lična karta projekta

Navesti osnovne podatke o projektu u narednoj tabeli. Ukoliko se još uvek nije doneta konačna odluka o nekoj od stavki (npr. framework) navesti potencijalne alternative.

| Naziv projekta | Actions |
| --- | --- |
| Naziv tima | DevLogic |
| Članovi tima | Milan Stošić 19964 [Vodja tima], Vasilije Vrbić 19567, Pavle Durlić 19600 |
| Problem je | Društvena udaljenost i manjak informacija o događajima u određenom mestu |
| Pogađa | Ljude koji traže neku aktivnost kao i ljude koji organizuju aktivnosti |
| Posledice su | Bolja povezanost ljudi u gradovima |
| Uspešno rešenje će | Omogućiti ljudima da nađu druge koji imaju slična interesovanja i spojiti ih uživo kako bi ostvarili istinska prijateljstva |
| Proizvod je namenjen | Ljudima kojima fale informacije o događajima i prijatelji sličnih interesovanja |
| Koji | Žele da prošire svoji krug prijatelja i domet svojih biznisa |
| Proizvod je | Društvena veb aplikacija za ostvarivanje konekcija i akcijanje |
| Koja | Omogućava dodavanje akcija i prijavljivanje na iste. |
| Za razliku od | Društvenih mreža koje izazivaju sve veću usamljenost i uklanjanje ljudske interakcije |
| Naš proizvod će | Postati bastion akcijanja |

# Opis projekta

Actions je društvena web aplikacija čiji je projektni zadatak spajanje ljudi sličnih interesovanja uživo. Platforma omogućava korisnicima da objavljuju i da se prijavljuju za razne akcije: žurke, sportske aktivnosti, učenje, društvene igre i slično.

Sistem podržava tri tipa korisnika sa različitim nivoima privilegija:

1.Consumer:

- Prijava za akciju

- Ocena akcije nakon njenog završetka

- Deljenje slika sa akcije

- Komunikacija sa ostalim učesnicima (ukoliko organizator dozvoli)

- Pregled informacija o akciji

- Dodavanje prijatelja

2.Producer:

- Postavljanje akcije

- Određivanje tipa akcije: privatna ili javna (Private / Public)

- Određivanje maksimalnog broja učesnika

- Upravljanje chat podešavanjima - određivanje ko može da šalje poruke

- Upravljanje prikazom slika za određenu akciju

- Mogućnost prijave za verifikaciju korisničkog naloga

3.Moderator:

- Provera akcija koje postavlja Producer

- Uklanjanje objava, recenzija i slika

- Banovanje korisnika

- Verifikacija korisnika

4.Admin:

- Postavljanje moderatora

- Rad sa statistikama i analitičkim podacima platforme

# Znanja i veštine potrebne za izradu projekta

NET stack:

NET Core + IIS (Azure) + SQL SERVER + AngularJS/React
S obzirom na odabrani nacin izrade web aplikacije biće nam potrrebne vestine za rad sa prethodno navedenim tehnoliogijama kao i veštine komunikacije i organizacije u sklopu tima

# Cilj i motivacija tima

- Uspešno razviti i isporučiti funkcionalnu web aplikaciju Actions u predviđenom roku

- Primeniti stečena akademska znanja na realan softverski projekat

- Unaprediti veštine timskog rada, komunikacije i upravljanja projektom

- Savladati industrijski relevantan tehnološki stek (.NET Core, AngularJs/React, Azure)

Osobine članova
Vasilije Vrbić:

Student je informatike sa fokusom na .NET tehnologije i razvoj skalabilnih veb aplikacija. Pored tehničkog znanja u oblasti baza podataka i sistemskih procesa, Vasilije donosi iskustvo u organizaciji i timskom radu.

Odlikuje ga visoka disciplina kao i sposobnost kritičkog razmišljanja i analize kompleksnih problema pre same implementacije rešenja.

Pavle Durlić:

Student je informatike sa izraženim fokusom na logiku sistema i testiranje softverskih rešenja. Njegov pristup radu odlikuje pedantnost u pisanju koda i sposobnost brzog uočavanja potencijalnih uskih grla u arhitekturi aplikacije. Pored tehničkih veština, u tim unosi stabilnost i smirenost u rešavanju problema, što je ključno u fazama intenzivnog razvoja. Van koda, krase ga disciplina i posvećenost hobijima koji zahtevaju fokus, što direktno prenosi na projekat kroz temeljnu proveru svake funkcionalnosti pre njene implementacije.

# Vođa tima

- Komunikativnost i sposobnost koordinacije između članova tima

- Organizacione sposobnosti i odgovornost prema rokovima

- Tehničko znanje dovoljno za praćenje i validaciju rada svih članova

- Sposobnost donošenja odluka u uslovima neizvesnosti

Za vođu tima je izabvran Milan Stošić 19964, zbog svojih veština vođenja projekta kao i zbog solidnog znanja iz oblasti backend i frontend razvoja.

# Komunikacija

- Discord - svakodnevna neformalna komunikacija, razmena ideja i brzih pitanja

- BitBucket - pregled koda, pull requestovi i komentari na kod

# Planiranje vremena

Prosečan nedeljni broj sati rada na izradi projekta (pojedinačno i timski)

Pojedinačno: 8h nedeljno

Timski: 24h nedeljno

Svi članovi tima odsustvovaće od 04.maja do 08. maja.

Član tima Vasilije Vrbić će dodatno odsustvovati  od 12.maja do 20.maja

Procena radnih sati: 250h